## Slide 1: KIS OpenAPI 자동화 개발 계획
프로그램 개발 전용 (운영/크론 미포함)
2026-03-01 19:35 KST

## Slide 2: 1. 목표 재정의 (자동화 중심)
수동 트레이딩이 아닌 자동 실행 가능한 API 프로그램 구축
범위: 시세조회 + 계좌조회 + 주문 API 모듈화
현재 단계는 개발/검증 전용 (실거래 자동 실행은 보류)

## Slide 3: 2. 개발 원칙
실전(real)보다 모의(mock) 우선 개발
민감정보(.env, 토큰) 비공개/로그 마스킹
기능별 모듈 분리(client/market/account/order/risk)
자동화 친화 인터페이스(CLI + JSON 출력) 제공

## Slide 4: 3. 아키텍처
client.py: 인증/공통 헤더/TR ID/재시도
market.py: 현재가/호가/체결/일봉
account.py: 예수금/잔고/주문가능금액
order.py: 매수/매도/정정/취소
risk.py: 주문 사전검증(한도·중복·쿨다운)
runner.py: 자동화 실행 엔진(스케줄러 독립)

## Slide 5: 4. 단계별 개발 계획
Phase 1: 시세조회 API 완성
  현재가(완료) + 호가 + 체결 + 일봉
  예외처리/타임아웃/재시도
Phase 2: 계좌조회 API 완성
  예수금/포지션/주문가능금액
Phase 3: 주문 API 완성
  매수/매도 + 주문조회 + 정정/취소
Phase 4: 자동화 실행 계층 구축
  전략 신호 입력 -> 주문 후보 생성 -> Dry-run 실행

## Slide 6: 5. 자동화 실행 흐름 (개발 모드)
신호 입력(외부 모델/전략 점수) 수신
리스크 체크(종목당/일일 한도, 변동성 필터)
주문 시뮬레이션(Dry-run) 생성
결과 저장(JSON/로그) 및 리포트 출력
실주문 전환은 별도 승인 플래그 필요

## Slide 7: 6. 검증 계획
단위테스트: 토큰/시세/계좌/주문 모듈별
통합테스트: mock 환경 end-to-end
회귀테스트: TR ID/응답 스키마 변경 감지
장애테스트: 네트워크 실패/에러코드/재시도

## Slide 8: 7. 보안/안전 설계
.env 및 토큰 캐시 git 제외 (적용됨)
로그 내 appkey/appsecret/access_token 마스킹
real 주문은 2단계 확인값(예: --confirm REAL_ORDER)
주문 전 계좌/가격/수량 검증 실패 시 즉시 중단

## Slide 9: 8. 산출물
실행 가능한 CLI: quote/orderbook/balance/buy/sell/cancel
JSON 출력 포맷 표준화(자동화 연동용)
개발자 가이드 + 에러코드 매핑표
실전 전환 체크리스트(승인/리스크 한도)

## Slide 10: 9. 이번 주 우선순위
1) 호가/체결/일봉 API 추가
2) 잔고/예수금 API 추가
3) 주문 Dry-run 파이프라인 구축
4) mock 통합 테스트 통과